**Изменение №1 в извещение и документацию**

**об открытом запросе предложений №18/ОЗП**

**на проведение работ по замене разрядников на ограничители перенапряжений на ОРУ-110 кВ и трансформаторах ТДТН-80000/110**

14.03.2016г.

В извещение о проведении запроса предложений №18/ОЗП на проведение работ по замене разрядников на ограничители перенапряжений на ОРУ-110 кВ и трансформаторах ТДТН-80000/110внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изменяемого пункта | Текст в предыдущей редакции | Текст в новой редакции |
| **Информация о документации по закупке**Срок предоставления документации | с 26.02.2016 по 15.03.2016 | с 26.02.2016 по 22.03.2016 |
| **Информация о порядке проведения закупки**Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени) | 15.03.2016 17:00 | 22.03.2016 17:00 |
| **Рассмотрение заявок**Дата и время (по местному времени) | 16.03.2016 10:00 | 23.03.2016 10:00 |
| **Подведение итогов**Дата и время (по местному времени) | 16.03.2016 14:00 | 23.03.2016 14:00 |

В документацию об открытом запросе предложений №18/ОЗП на проведение работ по замене разрядников на ограничители перенапряжений на ОРУ-110 кВ и трансформаторах ТДТН-80000/110 внесены следующие изменения:

| Наименование изменяемого пункта | Текст в предыдущей редакции | Текст в новой редакции |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Замена на ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ «КемГРЭС – Химпром 2» и трансформаторе ТДТН-80000/110 (диспетчерское наименование 30-02) должна быть осуществлена в период с 21 по 31 марта 2016 г., на ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ «КемГРЭС – Химпром 1» и трансформаторе ТДТН-80000/110 (диспетчерское наименование 30-01) – в период с 4 по 14 апреля 2016 г. | Замена на ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ «КемГРЭС – Химпром 2» и трансформаторе ТДТН-80000/110 (диспетчерское наименование 30-02) должна быть осуществлена в период с 04 по 14 апреля 2016 г., на ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ «КемГРЭС – Химпром 1» и трансформаторе ТДТН-80000/110 (диспетчерское наименование 30-01) – в период с 18 по 28 апреля 2016 г. |
| 1.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. | 1.8.2 Организатор принимает заявки в период с 26 февраля по 15 марта 2016 года. | 1.8.2 Организатор принимает заявки в период с 26 февраля по 22 марта 2016 года. |
| 1.11 Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов производятся Заказчиком 16.03.2016г. по адресу: г. Кемерово, Стахановская, 35, кабинет №208. Начало в 10 часов. | Рассмотрение заявок и подведение итогов производятся Заказчиком 23.03.2016г. по адресу: г. Кемерово, Стахановская, 35, кабинет №208. Начало в 10 часов. |
| **Техническое задание****5 Сроки выполнения работ** | Замена на ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ «КемГРЭС – Химпром 2» и трансформаторе ТДТН-80000/110 (диспетчерское наименование 30-02) – 21-31 марта 2016 г.Замена на ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ «КемГРЭС – Химпром 1» и трансформаторе ТДТН-80000/110 (диспетчерское наименование 30-01) – 4-14 апреля 2016 г. | Замена на ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ «КемГРЭС – Химпром 2» и трансформаторе ТДТН-80000/110 (диспетчерское наименование 30-02) – 04-14 апреля 2016 г.Замена на ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ «КемГРЭС – Химпром 1» и трансформаторе ТДТН-80000/110 (диспетчерское наименование 30-01) – 18-28 апреля 2016 г. |

Директор Чернышев А. В.